zał. nr 4 siwz

WZÓR

UMOWA Nr ……..2019

o roboty budowlane

w następstwie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta

w dniu ………………... pomiędzy:

Gminą Hrubieszów, ul. B. Prusa 8, 22-500 Hrubieszów

NIP 919-17-35-733, reprezentowaną przez:

Pana Tomasza Zając         - Wójta Gminy Hrubieszów, przy udziale

Pana Tomasza Janiec        - Skarbnika Gminy Hrubieszów – kontrasygnujący,

zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM,

a ………………………………………………………………………………………………… …...……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………... ……………………….., zwanym dalej WYKONAWCĄ, umowa o treści następującej:

Przedmiot umowy.

§ 1.

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami stanowiąca połączenie sieci istniejących w miejscowości Świerszczów i Dziekanów gmina Hrubieszów”.

2. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową, pozwolenie budowlane nr 327 (BA.6740.293.2016) z dnia 23.11.2016 r., specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, specyfikację istotnych warunków zamówienia, przepisy prawa budowlanego oraz zgodnie z przepisami prawa i sztuką budowlaną.

3. Zakres prac obejmuje budowę sieci wodociągowej;

Projektowana sieć wodociągowa połączona zostanie z siecią istniejącą dz 110 PVC w węźle oznaczonym jako 14 na działce nr 501 w m Dziekanów i z siecią dz 110 PVC w węźle 1 na działce 72 w Świerszczowie. W węzłach tych zamontowane zostaną zasuwy odcinające.

Sieć wodociągowa z rur PVC SDR26, z koniecznością stosowania podsypki 0,2 m i zasypki 0,3 m na ciśnienie 1MPa łączona będzie za pomocą uszczelek i kielichów. Ponadto na odcinku oznaczonym w projekcie jako a-b sieć wykonana zostanie z rur dz 110 PE100RCSDR11.

Łączna długość sieci wodociągowej wyniesie 2268 m w tym:

-dz 110/4,2 PVC - 1883 m – rozkop

-dz 90/4,3 PVC   -   198 m – rozkop

-dz 110/10,0 PE  -     3 m – rozkop

-dz 110/10,0 PE  - 184 m – przewiert sterowany w drodze gminnej

Uzbrojenia sieci stanowić będą :

- hydrant p.pożarowy nadziemny  dn 80   - 7 szt.

- zasuwa żel-wod. kołnierzowa   dn 100 -   13 szt.

dn   80-    11 szt. ( w tym 7 szt. zasuwy hydrantowe)

Przyłącza wodociągowe projektowane są z rur PE100 RC (SDR11) łączonych kształtkami gwintowanymi zaciskowymi o łącznej długości 204 m w tym :

- dz 40/3,7 – 148 m.

- dz 63/5,8 -   56 m

W każdym gospodarstwie indywidualnym przewiduje się jeden punkt czerpalny z wodomierzem umożliwiającym rozliczenie właściciela tego punktu z pobranej wody. Ilość punktów czerpalnych wynosi 4 szt. Ponadto przewiduje się 8 wcinek bez punktów czerpalnych.

4. Do zadań Wykonawcy należy zapewnienie obsługi geodezyjnej  i sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej, wykonanie pomiarów i badań laboratoryjnych, badania wydajności hydrantów, sporządzenie dokumentacji powykonawczej i protokołów, projektu powykonawczego z ewentualnymi zmianami, kosztorysu powykonawczego i  uporządkowanie terenu po zakończeniu budowy.

5. Zamawiający żądać będzie potwierdzenia efektów uzdatniania wody przez laboratorium, stację posiadającą wymagane przepisami prawa uprawnienie (posiadającą akredytację Państwowej Inspekcji Sanitarnej) na koszt Wykonawcy. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pozytywne wyniki badań wody wymagane przepisami prawa na dzień odbioru końcowego.

6. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.

7. Wszelkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy dostarczy na swój koszt Wykonawca.

8. Czynności, których  wykonywanie wymaga zatrudnienia  na podstawie umowy o pracę  przez Wykonawcę lub podwykonawcę  osób obejmują:

- prace związane z realizacją robot ziemnych,

- prace związane z realizacją robót montażowych,

- prace związane z obsługą sprzętu mechanicznego.

9. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym  w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży  zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ustępie 8 czynności:

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę  osób  wykonujących  czynności, których dotyczy wezwanie  Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione  na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę  i wymiaru etatu oraz podpis osoby  uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących  w trakcie realizacji  zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy  lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli  został sporządzony). Kopia umowy/umów  powinna zostać zanonimizowaną w sposób zapewniający  ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z  przepisami  ustawy z dnia  10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia  umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę  za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem  odpowiednio  przez Wykonawcę  lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

10. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli  spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz sankcji z tytułu niespełnienia  tych wymagań.

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu  zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących  wskazane w ust. 8  czynności. Zamawiający  uprawniony jest w szczególności do;

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie  potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania czynności.

Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę  osób wykonujących  wskazane  w ust. 8 czynności  Zamawiający  przewiduje  sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych  przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę  lub podwykonawcę  wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie  jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie  umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 8 czynności.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania  prawa pracy  przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający  może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Części składowe umowy.

§ 2.

Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią:

1) oferta Wykonawcy,

2)  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

3)  specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

4)  projekt budowlany,

5)  pozwolenie na budowę.

Oświadczenie stron.

§ 3.

Wykonawca oświadcza, że upewnił się co do prawidłowości i kompletności opisu robót w kolejności technologicznej ich wykonania oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych z podaniem ilości jednostek przedmiarowych, zawartych w przedmiarze robót, jak też że stwierdził zgodność przedmiaru z dokumentacją projektową, do której nie wnosi uwag.

Terminy rozpoczęcia i zakończenia robót.

§ 4.

- Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy, nie później niż 
w miesiącu październiku 2019 r. .

- Termin zakończenia do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Obowiązki Zamawiającego.

§ 5.

Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 30 dni od podpisania umowy.

§ 6.

Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy projekt budowlany, pozwolenie (kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem) na budowę po jednym egzemplarzu w dniu podpisania umowy.

§ 7.

Nad pracami będzie prowadzony nadzór inwestorski. Inspektor działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1186).

Obowiązki Wykonawcy.

§ 8.

1. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie:…………………………………….  posiadającego uprawienia budowlane w specjalności:……………… nr………………. z dnia………………

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w zakresie określonym w § 1 ust. 3 zgodnie z postanowieniami umowy, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami poczynionych uzgodnień.

3. Wykonawca w razie potrzeby we własnym zakresie doprowadzi energię elektryczną na teren budowy, stosownie do potrzeb budowy.

§ 9.

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać na swój koszt zabezpieczenie budowy, strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.

2. Do obowiązków Wykonawcy w okresie realizacji robót będzie należało utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, składowanie i usuwanie po ich wykorzystaniu wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci itp.

3. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą — Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

4. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu najpóźniej w terminie odbioru robót.

5. Wykonawca zapewni na własny koszt pełną obsługę geodezyjną w zakresie wytyczenia, pomiarów i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, badania wydajności hydrantów, kosztorysu powykonawczego.

6. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia robót w toku ich realizacji do obowiązków Wykonawcy należy ich naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego.

Ubezpieczenie.

§ 10.

Wykonawca oświadcza, że posiada umowy ubezpieczeniowe w związku z określonymi zdarzeniami losowymi od odpowiedzialności cywilnej w okresie od dnia rozpoczęcia robót do ich odbioru.

Wymogi dotyczące materiałów.

§ 11.

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów i urządzeń  własnych.

2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy — Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz projektów budowlanych.

3. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą albo aprobatą techniczną w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją.

4.	Na żądanie Zamawiającego w zakresie dodatkowego zbadania jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy, Wykonawca zapewni na własny koszt potrzebne oprzyrządowanie, fachowy zespół wykonawczy oraz materialny niezbędne do wykonania badań.

5.  Jeżeli Zamawiający zażąda dodatkowych badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Fachowy zespół wykonawczy tych badań podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

6. Jeżeli w rezultacie przeprowadzonego badania okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót nie jest zgodne z umową to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, gdy zaś wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

Wykonywanie robót przy udziale podwykonawców.

§ 12.

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2.1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest   zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę  Wykonawcy na zawarcie  umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem.

2.2. Jeżeli Zamawiający nie wniesie w terminie 14 dni od przedstawienia  projektu umowy zastrzeżeń  do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca  na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

3.1. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedstawienia projektu umowy zgłosi ewentualne  zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem  są roboty budowlane, i do jej zmian.

3.2. Niezgłoszenie w powyższym terminie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu  jej zmiany lub niezgłoszenie  pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo uważa się za akceptację odpowiednio projektu umowy  lub umowy przez Zamawiającego.

4.1. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których  przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmian.

4.2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty  budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem  kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wyłączeniem umowy o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy, przy czym wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

4.3. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w umowach będzie dłuższy niż  30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy  faktury lub rachunku  potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy  dostawy, usługi  lub roboty budowlanej  Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do  doprowadzenia  do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

5.1. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za zrealizowanie  umowy nastąpi po przedłożeniu przez Wykonawcę dowodów potwierdzających  zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

5.2. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy  lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego  umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem  są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę  o podwykonawstwo, której przedmiotem  są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

5.3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5.2 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

5.4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących  zasadności  bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ustępie 5.2. Termin zgłaszania uwag wynosi do 10 dni od daty doręczenia tej informacji.

5.5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ustępie 5.4. Zamawiający:

a) nie dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

b) złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

c) dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

5.6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ustępie 5.2, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

5.7. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ustępie 5.2, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

7. W przypadku zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami strony umowy muszą określać, zakres robót budowlanych, dostaw lub usług, wartość wynagrodzenia, termin wykonania zamówienia.

8.  Przedkładane kopie umów o podwykonawstwo za zgodność z oryginałem mogą być poświadczone przez przedkładającego umowę.

Wynagrodzenie Wykonawcy.

§ 13.

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wybraną, w trybie przetargu nieograniczonego, ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe.

- Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wynosi brutto ……………………………… zł., łącznie z …….. % podatkiem VAT.

- W przypadku zmniejszenia realizacji zakresu przedmiotu umowy wynagrodzenie podlega proporcjonalnemu obniżeniu.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

§ 14.

1.	Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości: ….…………zł brutto (5% wynagrodzenia umownego) w formie : ………………………………………………………………………………………………..

2.	Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zaś 70% wniesionego zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

3.	Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości 30% wniesionego zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, zostanie  zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

Kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

§ 15.

1.	Strony ustalają kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za opóźnienie wykonania robót w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 13 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia,

b) za opóźnienie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 13 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w kwocie   stanowiącej 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 13 ust.2.

d) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 5.000,00 zł za każde zdarzenie,

e) w przypadku nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi lub projektu jej zmiany, w wysokości 5.000,00 zł za każde zdarzenie,

f) w przypadku nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5.000,00  zł za każde zdarzenie,

g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5.000,00  zł za każde zdarzenie,

h)  z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 1 ust. 8 czynności w wysokości 0,1 % wartości zamówienia brutto za każde stwierdzone naruszenie.

2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za opóźnienie w przekazaniu terenu budowy lub jego umówionej części w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto  określonego w § 13 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia liczony od terminu przekazania terenu budowy,

- za opóźnienie w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto odbioru za każdy dzień opóźnienia liczony od następnego dnia, w którym odbiór miał być rozpoczęty,

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w kwocie, która stanowi 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 13 ust. 2. Nie dotyczy to przypadków o których mowa w art. 145 ustawy  Prawo zamówień publicznych.

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania, przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4. Zapłata kary umownej może nastąpić poprzez potrącenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy.

Odbiór robót.

§ 16.

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy określony w § 1 z uwzględnieniem zrealizowania zobowiązań leżących po stronie Wykonawcy, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

a mianowicie:

- zamawiający żądać będzie  potwierdzenia efektów uzdatniania wody przez laboratorium,

sporządzonych na  koszt Wykonawcy,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

- badania wydajności hydrantów,

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej i protokołów,

- projektu powykonawczego z ewentualnymi zmianami,

- kosztorysu powykonawczego,

- sporządzenie protokołu odbioru robót,

- Wykonawca - Kierownik budowy zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem w dzienniku budowy oraz pisemnym zawiadomieniem Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni od daty zgłoszenia potwierdza wpisem w dzienniku budowy gotowość robót do odbioru.

- Brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru do treści wpisu, o którym mowa w ust. 2 jest równoznaczny z potwierdzeniem gotowości do odbioru z dniem następnym po upływie terminu określonego w ust. 3.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go przez inspektora nadzoru o osiągnięciu gotowości do odbioru lub po upływie terminu określonego w ust. 3, o czym zawiadamia Wykonawcę.

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru usterek przedmiotu odbioru Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli usterki nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia,

- jeżeli usterki nie nadają się do usunięcia to jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie.

7. Z czynności odbioru sporządza się protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności ujawnione usterki, jak też wyznaczenie terminów na ich usunięcie.

8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego i inspektora nadzoru

o usunięciu usterek.

9. W przypadku zakończenia robót zanikających, ulegających zakryciu, prób

szczelności, ciśnieniowych i wodnych Zamawiający zobowiązany jest do dokonania

protokolarnego odbioru robót w terminie 2 dni od pisemnego zgłoszenia przez

Wykonawcę  gotowości do odbioru tych robót.

10. Zamawiający może odstąpić od umowy i odmówić zapłaty w przypadku wykonania prac

wadliwie i nie osiągnięcia celu określonego umową.

Rękojmia i gwarancja.

§ 17.

1.	Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji.

2.	Termin gwarancji na wykonane zadanie w przedmiocie zamówienia wynosi ……. miesięcy licząc od dnia odbioru, z bezpłatnym serwisem w tym okresie włącznie. Zamawiającemu przysługuje następujące uprawnienie z tytułu gwarancji:

1) usunięcie wady w terminie umownym,

2) wykonanie zastępcze w przypadku niedotrzymania terminu określonego w pkt 1,

3) obniżenie ceny.

3.	Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

4.   Uprawnienia z tytułu rękojmi Zamawiający wykonywać będzie  po upływie terminu gwarancji.

Rozliczenia.

§ 18.

- Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi po odbiorze końcowym robót nie wcześniej niż w miesiącu styczniu 2020 r.

2. W przypadku realizowania przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców należność za wykonane prace zostanie uregulowana po przedstawieniu przez Wykonawcę dokumentów, potwierdzających rozliczenie Wykonawcy z podwykonawcą.

3. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośrednio zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo, którego przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi.

4. Bezpośrednia zapłata wg ust. 3 obejmuje wyłącznie wynagrodzenie, bez odsetek, należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

5. Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatność faktury – w całości lub części – w przypadku nie wywiązania się ze zobowiązań wynikających z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.

6. Jeżeli w realizacji robót budowlanych będą brali udział podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, o których mowa w § 12 ust. 2.1., warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane będzie przedstawienie dowodu zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

7. W przypadku nieprzedstawienia  przez Wykonawcę  wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 6 wstrzymana zostanie wypłata należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

§ 19.

1.	Wykonawca wystawi fakturę za wykonane roboty po odbiorze końcowym,  z zachowaniem przepisów § 16 i § 18 niniejszej umowy.

2.	Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni, licząc od daty jej doręczenia (wpływu na dziennik korespondencji) wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

3. Zapłata faktury nastąpi przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy numer ……………………………………………, nie wcześniej niż w miesiącu styczniu 2020 r.

Zmiana umowy.

§ 20.

Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty może nastąpić na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 21.

      - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia tych okoliczności. W takim przypadku  Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, nie może żądać kar umownych, o których w § 15 ust. 2 lit. c),

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie Wykonawcy,

- wydany zostanie nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez usprawiedliwienia przyczyn w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy pomimo wezwania przez Zamawiającego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 30 dni oraz ich nie kontynuuje pomimo wezwania przez Zamawiającego na piśmie,

- przedmiot zamówienia został zrealizowany lub jest realizowany wadliwie.

      - Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

      - W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzone przez niego zaplecze.

Postanowienia końcowe.

§ 22.

1.	W sprawach nieuregulowanych niniejszą, umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, prawa budowlanego oraz prawa wodnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Sprawy sporne strony rozstrzygać będą przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego po nieudolnej próbie polubownego rozstrzygnięcia.

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

4. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

WYKONAWCA                                                                   ZAMAWIAJĄCY

………………………….                                                        ………………………..